Форма ОТД/08.19
Договор № _131025(008)

 на выполнение отделочных и ремонтных работ 

г. Москва 	                                                                                                                   « 13 »  Октября  2025 года

Индивидуальный предприниматель Дубова Ольга Леонидовна ОГРНИП 323774600030172   именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и   Индивидуальный Предприниматель   Гаспарян   Ани   Кареновна,

 ОГРНИП 321619600084101 именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик»,  лице ___Осипян  Сергея  Вячеславовича____, действующего на основании доверенности:

№  77/423-н/77-2023-7-438 от 26.06.2023года, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту и отделке (далее Работы) _____квартиры  s - 38м2___ (далее по тексту–Помещение), расположенной(ого) по адресу: 
г. Москва Ул Народного ополчения, д. 15к2, кв 252, сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять результаты  работ, оплатить их,  в соответствии с условиями настоящего договора и приложениями к нему.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с проектной документацией, переданной Заказчиком Подрядчику в производство работ. 
Под работами понимается выполнение каждого конкретного вида работ, предусмотренного проектной документацией и/или дополнительно согласованного Заказчиком. Под этапом понимается объем работ, указанный в акте выполненных работ. 
1.3. Технические, технологические и другие требования к выполнению работ, являющихся предметом Договора, предусмотрены проектной документацией и соответствующими нормативно-правовыми актами РФ и г. Москвы в области строительства.

2. Сроки. 
2.1.  Сроки выполнения работ: 
2.1.1.  Начало работ: «___18_______» _____октября______________ 2025___ года. Подрядчик приступает к выполнению работ только после поступления первого авансового платежа (предоплаты), предусмотренного пунктом 4.2., а также при исполнении Заказчиком обязательств, указанных в пунктах 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12 настоящего Договора.
2.1.2. Окончание работ: «____18______» ______января_________________ 2026____ года. 
2.1.3. В случае неисполнения или задержки исполнения Заказчиком обязательств, указанных в пунктах 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 4.2, 5.1. настоящего договора, внесения Заказчиком предоплаты, менее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления срока начала выполнения работ, сроки выполнения работ сдвигаются на весь период задержки исполнения Заказчиком своих обязательств.
2.1.4. Подрядчик вправе направить Заказчику предложение об изменении сроков указанных в п. 2.1. настоящего Договора. При отсутствии возражений со стороны Заказчика, новые сроки считаются согласованными с даты указанной в предложении.
2.1.5. Общегосударственные праздничные дни установленные в Российской Федерации не входят в срок выполнения работ. Если выполнение работ выпадает на указанные дни, то срок выполнения увеличивается на продолжительность праздничных дней.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обеспечить качественное выполнение работ в полном соответствии с согласованной Сторонами и выданной в производство работ технической документацией в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.
3.1.2. Соблюдать требования действующего законодательства в области строительства (СНиП), охраны труда и противопожарной безопасности. Использовать безопасные методы выполнения ремонтных и отделочных работ 
3.1.3. Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных видов скрытых работ, приемка которых осуществляется промежуточными Актами. 
3.1.4. Назначить на весь период ведения работ в Помещении своего представителя, уполномоченного вести с Заказчиком любые официальные переговоры об организации работ в Помещении.
3.1.5. Своевременно предупредить Заказчика при необходимости проведения дополнительных работ. При этом сроки окончания работ продлеваются на время, необходимое для выполнения дополнительных работ. 
3.1.6. Своевременно предупреждать Заказчика:
· о непригодности или недоброкачественности чистовых отделочных материалов, предоставленных Заказчиком;
· о том, что указания Заказчика не соответствуют технологии выполнения работ, что может повлиять на их качество;
· о наличии иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество выполнения отделочных работ;
· о выявленных недостатках в документации.
3.1.7. Устранить за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации Помещения, если они установлены и зафиксированы в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.8. Возместить ущерб пострадавшей стороне (Заказчику или третьим лицам), при условии доказанности вины Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Определять способы выполнения задания Заказчика, а также без предварительного согласия Заказчика привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору других лиц (субподрядчиков). Ответственность за действия привлеченных им к выполнению работ третьих лиц в полном объеме несет Подрядчик.
3.2.2. Приостановить и/или прекратить выполнение ремонтных и отделочных работ, с правом последующего расторжения в одностороннем внесудебном порядке настоящего Договора, в случае:
· если в течение 5 (пяти) календарных дней не будет заменен не качественный материал, предоставленный на объект Заказчиком;
· задержки текущих платежей по настоящему Договору на срок более 3 (трех) календарных дней;
· срыва Заказчиком графика поставки строительных и отделочных материалов на срок более 3 (трех) календарных дней или повторном невыполнении договорных обязательств по поставкам, в случае предоставления материалов Заказчиком самостоятельно, а также в случае, предусмотренном п. 3.3.10 Договора;
· уменьшения Заказчиком объёмов работ более чем на 20 (двадцать)% от предусмотренных приблизительными сметами;
· превышения оговоренных сроков выполнения сопутствующих работ третьими лицами или организациями, привлекаемыми Заказчиком; когда действия третьих лиц препятствуют плановому ходу работ, приводят к дефектам, ущербу или снижению качества выполненных Подрядчиком ремонтных и отделочных работ;
· когда действия (или бездействие) Заказчика и/или третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь указанных в п. 3.3.3., п. 3.3.13. настоящего Договора, препятствуют нормальному ходу выполнения работ по настоящему Договору и/или приводят к вынужденному простою Подрядчика и/или наносят материальный вред Подрядчику.
3.2.3. Досрочно выполнить работы или часть работ и сдать результат работ Заказчику.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставить Помещение своевременно в виде, пригодном для проведения работ. Подготовить помещение для производства работ: накрыть предметы мебели (при наличии), застелить, если нужно, пол, убрать находящиеся в помещении и мешающие работе вещи во избежание их повреждения.
3.3.2. Предоставить к началу работ место для хранения Подрядчиком материалов, инструмента и специальной (рабочей) одежды, которые необходимы для выполнения предусмотренных настоящим Договором ремонтных и отделочных работ.
3.3.3. В период производства работ обеспечить представителям Подрядчика беспрепятственный доступ в Помещение. Своевременно решать все возникающие в связи с проведением работ вопросы с управляющей компанией, ТСЖ, соседями, надзорными органами и т.д.
3.3.4. Не вмешиваться в производственные и технологические процессы выполнения ремонтных и отделочных работ, если Подрядчик выполняет работы в соответствии с согласованной Сторонами документацией и техническими нормами.
3.3.5. Исключить привлечение к ремонтным и отделочным работам по настоящему Договору или иным работам в ремонтируемом Помещении третьих лиц или сторонних организаций без согласования с Подрядчиком.
3.3.6. Не привлекать сотрудников (работников) Подрядчика к выполнению работ, не предусмотренных настоящим Договором, сметами и дополнительными соглашениями.
3.3.7. При необходимости до начала выполнения ремонтных и отделочных работ обеспечить Подрядчика комплектом согласованной технической и разрешительной документации или финансировать эти работы для выполнения Подрядчиком.
3.3.8. Принять выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором и дополнительные выполненные работы и оплатить их Подрядчику своевременно и в полном объеме, согласно раздела 4 настоящего Договора.
3.3.9. Обеспечить Подрядчика действующей канализацией, электроэнергией и водой в Помещении на безвозмездной основе в количестве, необходимом для выполнения работ по настоящему Договору, в том числе обеспечить (в случае отсутствия) наличие установленного временного оборудования (унитаз, раковина, освещение), наличие водопровода с водой и подключенной канализацией либо оплатить Подрядчику их доставку и установку.  
3.3.10.  Поставка материалов, необходимых для выполнения предусмотренных Договором работ, предоставление расходных инструментов осуществляется по договоренности Сторон силами Подрядчика и за счет Заказчика, либо силами и за счет Заказчика.  В случае поставки материалов Подрядчиком за счет Заказчика, Заказчик обязан не позднее 3 (трех) календарных дней согласовывать перечни материалов, передаваемые Подрядчиком. Достаточность материалов для производства работ в любом случае определяется Подрядчиком. В случае нарушения указанного срока, а также в случае отказа от услуг Подрядчика по поставке необходимых материалов, Заказчик обязан своими силами и за свой счет обеспечить поставку в Помещение необходимых материалов, а также расходных инструментов, необходимых для выполнения предусмотренных Договором работ. 
3.3.11. Предоставить монтируемое оборудование с необходимыми сертификатами, инструкциями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
3.3.12. В случае назначения ответственного лица, согласно пункту 3.4.3. настоящего Договора оформить на данное лицо соответствующую доверенность.
3.3.13. Заказчик подтверждает, что является собственником Помещения, указанного в п. 1.1. Договора и обязан предоставить Подрядчику соответствующие правоустанавливающие документы. В ином случае Заказчик обязан предоставить письменное согласие правообладателя Помещения на выполнение работ Подрядчиком.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Проверять ход и качество ремонтных и отделочных работ Подрядчика, не вмешиваясь при этом в процесс выполнения работ, если Подрядчик выполняет работы в соответствии с документацией и техническими нормами.
3.4.2. Проверять:
· соблюдение сроков выполнения работ Подрядчиком;
· качество предоставленных материалов;
· правильность использования Подрядчиком материалов Заказчика. 
3.4.3. Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных технологических и других вопросов, возникающих в процессе выполнения работ, а также контроля над выполнением работ, приемки и оплаты выполненных работ, которое указывается в дополнительном соглашении к настоящему договору и/или имеющее соответствующую нотариально заверенную доверенность, с правом подписи обязательных для исполнения указаний Заказчика, Актов сдачи-приемки выполненных работ, иных документов по Договору. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Заказчиком.
4. Цена договора и порядок оплаты.
4.1.  Стоимость ремонтных и отделочных работ приблизительная, указывается в Ведомости выполняемых работ (Приложение № 1 к настоящему договору), при этом цена за единицу работ остается неизменной. Фактическая стоимость выполненных работ указывается в договоре. Налогом на добавленную стоимость не облагается на основании главы 26.2 НК РФ. Виды и объемы работ, указанные в смете, являются приблизительными. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в сумме, указанной в процентном соотношении и в равном количестве суммарно и по количеству этапов от общей стоимости работ. В Актах сдачи-приемки выполненных работ отображаются работы выполненные на данном этапе и по сумме предоплаты.
4.1.1. Цена каждой работ (этапа) по настоящему договору определена в Ведомости выполняемых  работ (Приложение № 1 к настоящему договору), при этом цена за единицу работ остается неизменной. Цена каждой конкретной работы по настоящему договору после ее фактического выполнения определена в Ведомости выполняемых работ.
[bookmark: _Hlk211105032]4.2. Заказчик оплачивает работы путем внесения следующих платежей. 
- Первый платеж (предоплата за этап) вносится в размере __406 600р___от общей стоимости работ, указанной в Ведомости работ , в день подписания настоящего договора. Полученный аванс закрывается выполнением работ, которые подтверждаются двухсторонним подписанием Актов выполненных работ.   
- Второй платеж (предоплата за этап) вносится в размере __406 600р__от общей стоимости работ, указанной в Ведомости работ, в течении 3-х рабочих дней с момента подписания последнего Акта выполненных работ по Первому платежу. 
- Третий платеж (предоплата за этап) вносится в размере __406 600р___ от общей стоимости работ, указанной в Ведомости работ, в течении 3-х рабочих дней с момента подписания последнего Акта выполненных работ по Второму платежу.
- Четвертый платеж (предоплата за этап) вносится в размере __206 600р___ от общей стоимости работ, указанной в Ведомости работ, в течении 3-х рабочих дней с момента подписания последнего Акта выполненных работ по Третьему платежу.
- Пятый платеж (окончательный расчет последний этап) производится по окончании всех работ, в размере__200 000р____предусмотренных настоящим Договором, в день подписания последнего Акта выполненных работ.
4.3. Заказчик предупрежден, что денежные средства в качестве оплаты по данному Договору перечисляются на расчетный счет Подрядчика. В случае выдачи Заказчиком денежных средств неуполномоченному лицу Подрядчик ответственности не несет.
4.4. В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку всех или части материалов, Подрядчик производит поставку материалов партиями. Поставка материалов оформляется товарными накладными, подписываемыми Сторонами. Заказчик обязан производить оплату Подрядчику за поставляемую партию   материалов в размере 100 % от стоимости, указанной в товарной накладной, в момент доставки материалов, либо по соглашению Сторон по предоплате.
4.5. Подрядчик может предоставить Заказчику скидки, в том числе при заключении и /или исполнении настоящего договора, размер которой устанавливает Подрядчик. В случае отказа Заказчика от Договора, уменьшения Заказчиком объемов работ более чем на 10 % (десять процентов) от предусмотренных сметой, безосновательного не подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо несвоевременной и/или не в полном объеме оплаты по договору, предоставленные скидки аннулируются и работы подлежат оплате по полной стоимости.
4.6. Стоимость и перечень черновых и расходных материалов определяется по  факту  производства работ на основании предоставленного Проекта (Приложение №2)

5. Сдача-приемка выполненных работ.
5.1.  Приемка работ осуществляется непосредственно Заказчиком либо уполномоченным согласно п. 3.4.3. настоящего Договора лицом. Подрядчик по своему усмотрению определяет объемы выполненных работ, предъявляемых Заказчику к приемке. Заказчик обязуется приступить к приемке работ в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения Подрядчика о готовности сдать работы, при этом допускается передача сообщения посредством телефонного или сообщения по электронной почте. Заказчик обязуется принять работы, и подписать Акты выполненных работ (этапа работ)  в день принятия работ, а также подписать итоговый акт после выполнения всех работ. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, а Заказчик обязан передать Подрядчику в течение 2 (двух) дней письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае неполучения Подрядчиком мотивированного отказа, работы по Акту считаются принятыми в полном объеме без замечаний и подлежат оплате Заказчиком.
[bookmark: _Hlk211105940] В целях исполнения договора Стороны признают допустимыми и равнозначными способы связи передачи сообщений, писем, уведомлений, актов выполненных работ и иных документов, посредством электронного или почтового сообщения, с последующим направлением подлинников (Тел. Заказчика___+7 993 893 94 26_                            +7 999 735 35 77_Тел. Подрядчика +7(977) 170-01-15, E-mail Подрядчика ; ___info@proff-house.ru_______). E-mail Заказчика ; ___  oljga.dubova@yandex.ru___).
                                                                                                                                         


6. Гарантийные обязательства.
6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии правильной эксплуатации отремонтированного Помещения. И поставки подрядчиком черновых и расходным материалов для производства работ.
6.2. Если настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика, на частично выполненные работы гарантия не распространяется.
6.3. При обнаружении недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать соответствующего уменьшения вознаграждения за выполненную работу или повторного выполнения работы.
6.4. Требования, установленные в пункте 6.3. настоящего Договора, могут быть предъявлены в ходе выполнения или приемки работ, а если недостатки невозможно обнаружить в этот период – то в течение гарантийного срока.
Устранение недостатков производится в срок, согласованный Сторонами.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на виды работ, которые были произведены с нарушением технологии по указанию Заказчика. Об этих видах работ Сторонами составляется и подписывается уведомление. В случае отказа со стороны Заказчика утвердить данный документ, Подрядчик имеет право прекратить выполнение работ и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
6.6. Подрядчик не производит устранение недостатков в следующих случаях:
· при предъявлении претензий после истечения гарантийного срока;
· если недостатки вызваны неправильной эксплуатацией отремонтированного Помещения;
· при появлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий;
· недостатки были вызваны неправильной работой или выходом из строя устройств, оборудования и материалов, приобретенных Заказчиком самостоятельно.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае нарушения Заказчиком пунктов 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 4.2, 5.1 настоящего Договора срок начала и окончания работ сдвигается на весь срок вынужденной задержки.
7.2. В случае самостоятельной закупки и поставки Заказчиком строительных материалов на объект, он принимает на себя ответственность за их качество и риски возможного снижения качества производимых Подрядчиком работ по причине недоброкачественности материалов.
7.3. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору в случае не согласования Заказчиком необходимых документов в специализированных учреждениях, в том числе на перепланировку помещений, изменение фасадной части здания (сооружения), установку окон, кондиционеров, рольставней, монтаж внешних спутниковых антенн и других. Все прямые и косвенные затраты по согласованию соответствующих документов в специализированных учреждениях и выполнению соответствующих работ Подрядчиком, несет Заказчик. Все убытки, понесенные Подрядчиком в связи с неисполнением Заказчиком условий настоящего пункта Договора, компенсируются Заказчиком Подрядчику в полном объеме.
7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков окончания ремонтных и отделочных работ Заказчик вправе предъявить требование о выплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от стоимости просроченных работ, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты ремонтных и отделочных работ, выполняемых Подрядчиком, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости договора.
7.6. Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков работ в случаях:
· предоставления Заказчиком непригодных, либо несоответствующих технологии выполняемых работ материалов;
· бездействия (или действия) Заказчика, воспрепятствовавшего выполнению ремонтных и отделочных работ по настоящему Договору.
7.7. Заказчик несет ответственность за сохранность Помещения, а также приемку и сохранность материалов и другого имущества Подрядчика после передачи Помещения при вынужденной остановке работ или расторжении настоящего Договора.
7.8. Подрядчик не несет ответственности за качество работ, выполненных по прямому указанию Заказчика с нарушением технологии, очередности, температурного и влажностного режимов, норм и правил, а также вследствие неудовлетворительного качества представленного Заказчиком материала.
7.9. При привлечении субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения этих работ.
8. Порядок расторжения договора.
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон либо по взаимному соглашению Сторон.
8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любое время, предупредив об этом Подрядчика в письменном виде не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения, и полностью выплатить стоимость фактически выполненных Подрядчиком к моменту расторжения Договора работ.
8.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Подрядчика (пункт 3.2.2 настоящего Договора) Заказчик обязан выплатить стоимость фактически выполненных Подрядчиком к моменту расторжения Договора работ. 
8.4. В случае прекращения действия настоящего Договора при его расторжении Стороны проводят взаиморасчеты друг с другом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
8.5. В случае отказа от исполнения Договора одной из Сторон, либо расторжении Договора по соглашению Сторон до начала выполнения работ, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения действия Договора вернуть Заказчику в полном объеме авансовый платеж (предоплату), внесенный Заказчиком по Договору.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), возникшего после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны настоящего Договора не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и т.д.); чрезвычайные обстоятельства общественной жизни (войны, гражданские беспорядки, в том числе террористические акты и военные действия, даже без официального объявления войны, эпидемии, забастовки и т.д.); запретительные и ограничительные акты государственных органов, изменение законодательства; иные непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон.
9.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону Договора, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.
10. Заключительные положения.
10.1. Стороны обязуются все возникшие разногласия разрешать путем переговоров. При не урегулировании путем переговоров спорных вопросов спор разрешается в судебном порядке. Досудебный претензионный порядок обязателен.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе подписания Сторонами итогового акта приемки всех выполненных работ. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств.
10.3. Факсимильные, сканированные копии настоящего Договора, приложений, смет, счетов, заказа покупателя, дополнительных соглашений, акты выполненных работ имеют полную юридическую силу до момента обмена оригиналами. Факсимильные и/или электронные документы, переписка Сторон могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении в суде.
10.4. С момента подписания настоящего Договора вся переписка, устные и иные договоренности между Сторонами предшествующие подписанию Договора теряют силу. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

	Подрядчик:
Индивидуальный Предприниматель 
Гаспарян  Ани  Кареновна
Адрес: 119501,г. Москва  ул. Веерная д.7 к.2 
ИНН 643906919104
ОГРНИП 321619600084101
Р/С 40802810701020000305
в «СДМ-Банк» (ПАО)
БИК: 044525685
Кор.сч. 30101810845250000685
Представитель по доверенности:
№  77/423-н/77-2023-7-438 от 26.06.2023г
Тел.: +7 (495) 142 01 15, 
Тел:+ 7 (977) 170-01-15 
E-mail: info@proff-house.ru


___________________________/_Осипян С.В._/
м.п.
	Заказчик:
Индивидуальный Предприниматель                    
Дубова  Ольга  Леонидовна
Адрес: 111123, 77-г. Москва, 1-я Владимирская ул., д.9А , кв. 2А
ИНН 772009580385
ОГРНИП 323774600030172  
Р/С 40802810701500521300
в ООО "Банк Точка"
БИК: 044525104
Кор.сч. 30101810745374525104
Тел: +7 993 893 94 26
E-mail: oljga.dubova@yandex.ru




_________________________/__Дубова О.Л._/



1
от Подрядчика__________________/____Осипян С.В._____/                            от Заказчика_______________/___Дубова О.Л.____/        
